PPG Frailty Pipeline

论文 Workflow 与 dev0 代码差异审计及实施路线图

面向项目负责人 / 论文作者

审计日期：2026-08-15
目标规范：修订版 Chapter 1–3
代码基线：GitHub dev0
审计提交：2eca0ecf0e17a4deaa1d3cc8e821098e5848e421

本报告为静态代码与文档一致性审计。未在私有完整数据和目标运行环境中执行最终训练或 benchmark。

# 1. 执行摘要

当前仓库已经具备相当完整的静态分类研究基础：内部数据 manifest、PPG/IMU 基础预处理、8 通道 raw-window 构建、基础 HR/PPI/PRV 与 morphology、约 313 个文件级特征、传统分类器、1-D CNN、单网络 InceptionTime、ShapeFormer、participant-grouped CV、SQI 实验和 sweep 框架均已存在。但是，修订版论文把这些能力组织成一条统一、可复现的多表示 workflow，而代码仍主要由静态 frailty classifier、动态 heartbeat、历史 artifact/denoiser、notebook 与若干评估脚本分别实现。

本次审计识别出 53 项实质性差异： P0 阻断项 26 项、P1 主要项 25 项、P2 支撑项 2 项。

| 指标 | 结果 | 含义 | 行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键差异总数 | 53 | 论文已定义、代码未完全满足的可执行差异 | 按 D01–O03 闭环 |
| P0 阻断项 | 26 | 不修复会导致 workflow 不成立、定义不一致或验证泄漏 | 先完成 P0A–P0E |
| P1 主要项 | 25 | 主线可运行但与论文定义或可复现要求不一致 | P0 后集中修复 |
| 现有可复用模块 | 22 组 | 不应推倒重写，应抽取为 canonical implementation/adapters | 保留历史脚本 |
| 主线完成度（规划估计） | 约 40–45% | 指论文一致的端到端集成，不是代码行数 | 以测试 gate 重新计算 |
| 验证成熟度（规划估计） | 约 20–30% | 自动测试、外部 peak/HR/PPI、严格 locked evaluation 尚不足 | 补齐测试与 benchmark |

工期估算：完成“论文一致的核心主线 + 一个经过验证的 artifact reducer”约需 36–57 人日；完成论文中列出的全部可选 artifact families、统一 benchmark、CI 与最终 bundle 约需 50–82 人日。按一名熟悉代码的全职开发者估算，分别约为 8–12 周和 11–17 周；大规模模型运行与结果分析可能再占 1–3 个日历周。

# 2. 审计基线与方法

目标规范：`Chapter_1_2_Revised_Redline.docx` 与 `Chapter_3_Revised_Workflow_Redline.docx` 中非删除线的正式文本。

代码快照：公开 GitHub 仓库 `KaifengXuuu/PPG-Frailty-pipeline` 的 `dev0`，提交 `2eca0ecf0e17a4deaa1d3cc8e821098e5848e421`。

代码证据：主分类器、sweep、holdout、ShapeFormer、外部 heartbeat、hybrid denoiser、README、pyproject 和 `_agent` 文档。

审计方式：逐段拆分论文 workflow requirement，映射到文件、类、函数、输入输出与 fold 边界，再标记为已实现、部分实现、缺失或与论文冲突。

限制：本报告未使用完整私有数据执行训练；性能结论和运行时间不能由静态代码审计替代。

# 3. 当前项目已经完成的能力

| 已完成能力 | 当前事实 | 主要位置 |
| --- | --- | --- |
| 数据与标签入口 | build_manifest 已能从 StudyData/TestDataYoungers 构建 29-subject、三分类、role-aware 文件表；B/R1-R4 与 all_roles 选择已存在。 | frailty_3class_classifier.py: build_manifest, role_suffixes_for_config |
| 基础 PPG 预处理 | RED/IR 缺失值插值、线性 detrend、三阶 Butterworth 0.2–8 Hz、通常零相位处理已实现。 | frailty_3class_classifier.py: interp_nan, bandpass_ppg |
| 基础 IMU 预处理 | 加速度 LP20、陀螺仪 LP40、0.3 Hz low-pass gravity subtraction、dynamic acceleration 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: lowpass_imu, remove_acc_gravity |
| 深度学习窗口 | 8-channel [RED,IR,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ] 窗口、median/IQR robust scaling、[-8,8] clipping、padding/capping 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: standardize_segment, extract_cnn_windows_from_file |
| 工程窗口 | 10 s 窗口/5 s hop 的 generic feature 提取已实现。 | frailty_3class_classifier.py: iter_windows, per_window_features |
| 统计特征 | mean、population SD、RMS、IQR、MAD、bias-corrected skewness、Pearson kurtosis 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: time_features |
| 频谱特征基础 | Welch PSD、total power、entropy、peak frequency、centroid 和四个 band powers 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: spectral_features |
| 本地 Aboy++-inspired detector | 双极性、10 s block、自适应带宽/距离/prominence 和 PPI robust filtering 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: aboypp_detect_peaks |
| 基础 HR/PPI/PRV | HR、PPI center/dispersion、SDNN、RMSSD、SDSD、NN50/pNN50、SD1/SD2、LF/HF/total 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: ppi_hrv_features |
| 基础 morphology | valley-to-peak amplitude、rise/decay、half-prominence width、slope、linear-baseline area 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: _pulse_feature_summary |
| 基础双波长 | AC/DC proxy、ratio、Pearson correlation、cross-correlation lag 和部分 motion-normalized descriptors 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: morphology_features |
| 文件级 feature table | per-window features 的 mean/SD + full-file PRV/morphology 可缓存为一行/文件；已有约 313-field schema。 | frailty_3class_classifier.py: extract_file_features, build_feature_table |
| 传统 feature classifiers | L2 logistic regression、RBF SVM、Extra Trees 与 subject-grouped CV 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: make_model, evaluate |
| Raw neural models | 1-D CNN、full/small InceptionTime 单网络已实现。 | frailty_3class_classifier.py: Cnn1DClassifier, InceptionTimeClassifier |
| ShapeFormer | fold-local shapelet discovery 与本地 port 已实现。 | shapeformer_port.py; frailty_3class_classifier.py |
| 可选 window-level fusion | file features 经 MLP 后与 raw window embedding 拼接的实验路径已实现。 | frailty_3class_classifier.py: FeatureFusionClassifier |
| SQI gating 基础 | cardiac-band ratio、简化 PPI stability、peak density、motion penalty、top70/top50 gating 和 quality-weighted mean 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: compute_window_sqi_scores, sqi_keep_mask |
| Participant-grouped validation | StratifiedGroupKFold、participant labels/class weights、window samplers 和多级 metrics 已实现。 | frailty_3class_classifier.py: evaluate_cnn |
| Sweep infrastructure | regularization/SQI/loss/sampler/generalization grids、run reports、leaderboard analysis 基础已实现。 | frailty_3class_overfitting_sweep.py; analyze_sweep.py |
| Strict-ish holdout route | subject train/val/test split 与 inner validation 训练路径已实现，但 config transfer 不完整。 | frailty_3class_holdout_eval.py |
| External dynamic heartbeat research | ECG-supervised peak/IBI/gate/domain model、resampling、augmentation 和多数据集评估代码已存在。 | ppg_peak_hr_gating_train.py |
| Historical artifact research | hybrid ridge/IMU/learned denoiser、NLMS/EMD/STFT/notebook 等多种实验代码已存在，可作为 adapter 来源。 | pttppg_denoiser_hybrid_core.py; funcs.py; ppg.py; pttppg_* |

# 4. 差异数量与优先级解释

P0：必须在论文主线成立之前修复，涉及错误公式、数据泄漏、缺失的核心表示或断裂的模块 hand-off。 P1：主线可能运行，但与论文定义、可解释性或可复现性不一致。 P2：不阻断核心结果，但会影响维护、缓存可信度或报告完整性。

| 领域 | 差异数 | P0 | P1/P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据准备与清单 | 6 | 2 | 4 |
| 信号视图与预处理 | 6 | 2 | 4 |
| 质量路由与运动伪影 | 8 | 6 | 2 |
| 脉搏检测与PRV | 7 | 3 | 4 |
| 形态学与双波长 | 8 | 4 | 4 |
| 工程统计与频谱 | 4 | 1 | 3 |
| 表征与分类器 | 6 | 3 | 3 |
| 融合、验证与聚合 | 5 | 4 | 1 |
| 测试、打包与复现 | 3 | 1 | 2 |

# 5. 论文 Workflow 与代码的 53 项逐条差异

文件行号基于审计提交，后续改动可能使行号漂移；函数名和 gap ID 是长期追踪键。

| ID | 优先级 | 论文要求 | 当前代码事实 | 必须修改 | 主要文件/函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | P0 | 必需通道缺失或整列无有效数据时，文件应判为 invalid 并停止后续处理。 | read_numeric_csv 只做数值化；interp_nan 在整列无有限值时返回全零数组，可能生成看似合法的信号。 | 新增文件级 schema/QC 校验；整列缺失、通道不存在或有效样本不足时拒绝文件并记录 exclusion_reason。 | frailty_3class_classifier.py: read_numeric_csv, interp_nan, build_manifest |
| D02 | P1 | 统一 manifest 记录 subject、class、role、source version、fs、duration、units、channels、QC、reference availability。 | build_manifest 主要记录 path/dataset/subject/role/class/label；采样率、设备单位、版本、checksum 和 QC 状态不在表中。 | 实现版本化 manifest schema 与冻结文件；为内部和外部数据分别保存 source/version/hash/fs/unit/synchrony/reference 字段。 | frailty_3class_classifier.py: build_manifest; 新建 ppg_frailty/data_manifest.py |
| D03 | P0 | B/R1-R4 走低运动参考分支；W/S 走 motion-aware routing，并可在降噪后进入同一生理特征提取器。 | role_mode=all_roles 只把 S/W 文件加入同一分类输入，没有 artifact route、quality state 或处理来源字段。 | 把 role 选择与 signal route 分开；为每个片段/文件产生 direct、artifact_reduced、rejected 三类分析来源及处理 provenance。 | frailty_3class_classifier.py: role_suffixes_for_config, build_manifest; 新建 pipeline.py |
| D04 | P1 | 在使用固定 400 Hz 或外部 500 Hz 时间轴前验证 duration、sample count、timestamp/synchrony。 | 内部数据直接按配置 fs 重建时间；没有样本数/协议时长/同步一致性检查。 | 加入 duration contract、expected sample count 容差、timestamp 单调性和通道长度一致性测试。 | frailty_3class_classifier.py; 新建 validation.py |
| D05 | P1 | 外部 PTT-PPG 数据需冻结版本、通道映射、波长/placement、ECG reference 与 activity 元数据。 | heartbeat/denoiser 脚本各自识别列名和版本；没有统一 external manifest，也未与 Frailty pipeline 共用。 | 实现 external_dataset manifest 和 column mapping registry；固定 PTT-PPG 版本及校验和。 | ppg_peak_hr_gating_train.py; pttppg_denoiser_hybrid_core.py; 新建 external_manifest.py |
| D06 | P2 | 文件长度、行数、窗口数用于 QC/provenance，而非生理预测变量。 | extract_file_features 把 n_rows、duration_sec、n_windows 放进所有非 META_COLS 的特征矩阵，传统模型会直接使用。 | 把 process/QC metadata 与 predictor schema 分离；默认不进入模型，仅用于诊断和分层报告。 | frailty_3class_classifier.py: extract_file_features, evaluate, save_final_model |
| P01 | P0 | 明确并传递 x_native、x_filt、x_AR、deep z 和 processed IMU 五类信号视图。 | 代码局部保留 raw/filtered arrays，但没有统一数据对象；不同脚本对同名信号含义不同。 | 定义 SignalViews/PreparedRecording 数据契约，所有模块只接收显式字段和 profile/version。 | 新建 ppg_frailty/contracts.py, preprocessing.py |
| P02 | P0 | artifact reducer 输出 x_AR，并在原始时间网格上替代 x_filt 进入共同 pulse/feature workflow。 | Frailty 主分类器没有 x_AR 参数或 adapter；denoiser/heartbeat 脚本与 feature extractor 完全分离。 | 实现 ArtifactReducer protocol 与 AnalysisSignalSelector；none/direct/processed 都返回统一 x_analysis。 | 新建 artifact/base.py, pipeline.py; 修改 extract_file_features |
| P03 | P1 | 同一 run 使用固定、可追溯的 preprocessing profile。 | frailty、funcs/ppg、hybrid denoiser、peak/gating 脚本分别使用 0.2-8、0.5-8、不同阶数、不同标准化和重力处理。 | 把滤波、重力分离、单位和标准化集中到 profile registry；历史脚本改为调用 adapter 或明确 deprecated。 | frailty_3class_classifier.py; funcs.py; ppg.py; pttppg_*; 新建 config.py/preprocessing.py |
| P04 | P1 | 内部主数据保持记录数值尺度；校准/EKF profile 在 profile 内显式转换单位。 | 主分类器保留 native units；动态脚本通过幅值启发式推断 g/mg/m/s² 和 deg/s/rad/s，语义不统一。 | manifest 中记录 unit source；禁止无记录的隐式推断进入 confirmatory pipeline；启发式仅作为明确 experimental adapter。 | ppg_peak_hr_gating_train.py; pttppg_denoiser_hybrid_core.py; preprocessing.py |
| P05 | P1 | 低通重力分离与 calibrated roll-pitch EKF 是可配置、run 内固定的 IMU profile。 | 低通重力分离在主线可用；EKF 主要在 funcs/notebook 历史路径，未接入 RunConfig 和统一 feature/model input。 | 实现 imu_profile={lowpass_gravity, calibrated_ekf}；统一输出 axes/magnitudes/jerk 和 provenance。 | funcs.py; frailty_3class_classifier.py; 新建 imu.py |
| P06 | P2 | 每个 preprocessing profile 有版本、序列化参数和固定 reference fixtures。 | 缓存版本仅为 FEATURE_CACHE_VERSION，未覆盖完整滤波/单位/QC/窗口配置；无数值回归 fixtures。 | 增加 preprocessing_version、config hash、fixture outputs 和 cache invalidation。 | frailty_3class_classifier.py: FEATURE_CACHE_VERSION/cache names; tests/fixtures |
| Q01 | P0 | 每个分析段输出 invalid、direct/high-quality、motion-but-usable、unrecoverable 等明确状态。 | 只有 none/top70/top50 的相对窗口保留策略，没有状态机，也不表示 unusable/recovery failure。 | 实现 QualityState enum、route decision 和 coverage/reason codes。 | frailty_3class_classifier.py: compute_window_sqi_scores/sqi_keep_mask; 新建 quality.py |
| Q02 | P0 | 分别计算 Q_rate 与更严格的 Q_morph。 | 只有一个 composite SQI；pulse timing 与 morphology 共用同一窗口选择。 | 实现 endpoint-specific components、阈值、beat acceptance mask，并将 Q_rate/Q_morph 保存到 FeatureBundle。 | 新建 quality.py; 修改 pulse.py/morphology.py |
| Q03 | P0 | 质量参考分位数和阈值只由 training participants 拟合。 | compute_window_sqi_scores 在整个已构建窗口池上计算 5th/95th percentiles，CV 之前已包含 held-out windows。 | 拆分 raw SQI components 与 fit/apply QualityCalibrator；每 fold 仅 fit train。 | frailty_3class_classifier.py: compute_window_sqi_scores/evaluate_cnn; evaluation.py |
| Q04 | P1 | SQI 的 peak plausibility 与共同 pulse detector 对齐。 | SQI 使用独立 find_peaks(distance=0.28fs,prominence=.3)，与 Aboy++-inspired detector 不同。 | 复用统一 peak candidate API，或明确轻量 detector 并完成与 ECG/reference 的 parity benchmark。 | frailty_3class_classifier.py: compute_window_sqi_scores; pulse.py |
| Q05 | P1 | flatline、clipping、long gap 是硬 exclusion；报告有效 coverage。 | 仅通过低 std 间接识别部分 flatline；没有 clipping/gap/saturation flag 和 endpoint coverage。 | 新增 QC flags、hard exclusion、accepted beat/window counts、coverage columns。 | validation.py, quality.py, feature schema |
| Q06 | P0 | NLMS、decomposition、spectral、dual-wavelength 模块共享同一 reducer interface。 | 方法分散在 funcs.py、ppg.py、pttppg_* 和 notebook；输入输出、单位、窗口和返回类型不统一。 | 建立 reducer registry，统一 fit/transform、输入视图、输出 x_AR、alignment、confidence 和 failure status。 | 新建 artifact/ 包；为历史实现写 adapter |
| Q07 | P0 | 至少一个配置化 artifact reducer 真正接入 Frailty dynamic W/S 路线。 | 主 frailty classifier 不调用任何 reducer；hybrid full-waveform 路线被记录为 experimental/deprecated。 | 先接入 none、NLMS 和一个可验证的 spectral/wavelet baseline；其余论文列出的模块按统一 API 完成并测试。 | pipeline.py; artifact/nlms.py, spectral.py, decomposition.py, bss.py |
| Q08 | P0 | 降噪后重算 Q_rate/Q_morph，并用共同 extractor 提取 motion PPG 的 HR/PPI/PRV。 | 动态 peak/IBI 模型和 denoiser 输出未送入 frailty feature table；没有统一 provenance。 | 实现 processed-motion adapter、quality re-evaluation、common PulseResult/PRVFeatureBundle，并写入 file/role features。 | ppg_peak_hr_gating_train.py; pttppg_denoiser_hybrid_core.py; pipeline.py/features |
| R01 | P1 | local Aboy++-inspired detector 是共同 peak extractor，并有可重复验证。 | 实现已存在，但与 funcs.py/ppg.py 和公开参考实现无 parity test；动态分支又使用神经 detector。 | 保留本地实现，建立 synthetic、人工标注和 ECG-reference benchmark；记录 detector_version。 | frailty_3class_classifier.py: aboypp_detect_peaks; funcs.py/ppg.py; tests/test_pulse.py |
| R02 | P1 | RED/IR 独立检测后输出明确的 wavelength policy、agreement 和配对结果。 | 各自计算 peaks/features，但没有配对容差、reference channel 选择或 shared accepted interval contract。 | 定义 PulseResult per wavelength、pairing/timing agreement、fallback policy。 | pulse.py; morphology.py; quality.py |
| R03 | P0 | 清洗后的 peak 序列与 PPI 序列保持一一对应，successive metrics 只在相邻有效 beat 上计算。 | clean_pp_intervals 直接过滤 interval values；删除间隔后仍把剩余数组视为连续序列，RMSSD/SDSD 可能跨越被删除区间。 | 以 peak/event mask 清洗，保留 interval index、gap boundaries 和 contiguous runs；逐域特征遵守有效邻接。 | frailty_3class_classifier.py: clean_pp_intervals, ppi_hrv_features |
| R04 | P1 | 统一输出 count/coverage、PPI center/SD/IQR/MAD/CV、rate center/SD、successive、Poincaré。 | 主 PRV 表缺少 PPI MAD、CV、median pulse rate；PPI CV/MAD 分散在 morphology helper。 | 建立唯一 PRV schema 和公式；删除跨模块重复。 | features/prv.py; feature_schema.py |
| R05 | P0 | LF/HF/VLF spectral PRV 仅在合格约五分钟 baseline/recovery 记录上计算。 | ppi_hrv_features 只要求 >=10 intervals 且累计 >=60 s；不检查 role/stationarity。 | 按 role/duration/coverage gate；短段返回 missing+validity=false，不返回伪稳定频域值。 | frailty_3class_classifier.py: ppi_hrv_features; features/prv.py |
| R06 | P1 | 输出 VLF、LF、HF、LF/HF、normalized units，并在 >=200 intervals 时输出 SampEn。 | 有 LF/HF/total，无独立 VLF、normalized units 或 SampEn。 | 实现参数化 tachogram spectral PRV 与 SampEn(m=2,r=.2SD)，保存参数/validity。 | features/prv.py; tests/test_prv.py |
| R07 | P0 | 数据不足的 feature 以 missing/validity/coverage 表示。 | empty_ppi_hrv_features 默认全部 0，使“无法计算”与真实零值不可区分。 | 内部用 NaN+valid flag；fold 内 imputer 处理；报告 coverage/invalid reason。 | frailty_3class_classifier.py: empty_ppi_hrv_features; schema/evaluation |
| M01 | P0 | pulse amplitude = peak − linear valley-to-valley baseline at peak。 | _pulse_feature_summary 使用 peak − max(left valley,right valley)。 | 改为在 peak 时刻插值 baseline；保留单独 preceding-valley amplitude 仅在 schema 明确时使用。 | frailty_3class_classifier.py: _pulse_feature_summary |
| M02 | P0 | 仅 Q_morph accepted beats 进入形态学。 | 只检查 valley/positive amplitude，没有 endpoint quality/beat template gate。 | 接入 Q_morph beat mask、rise-time/width/coverage validity。 | quality.py; morphology.py |
| M03 | P1 | beat features以 median 和 MAD 汇总。 | amplitude 等主要输出 mean/std；rise/decay/width/slope/area 只输出 mean。 | 统一输出 median+MAD，并按论文 schema 命名；旧 mean/std 可保留为 legacy 非默认字段。 | frailty_3class_classifier.py: _pulse_feature_summary |
| M04 | P0 | AC 是 accepted beat amplitude 的代表值，DC 是对应 beat baseline 的代表值。 | AC=整文件 filtered SD；DC=整文件 raw median，与表中 beatwise 定义不同。 | 从有效 beat 计算 per-beat AC/DC，然后 median/MAD；保留 whole-file SD 用不同名称。 | morphology.py; dual_wavelength.py |
| M05 | P1 | 每个 wavelength 输出 PI=AC/(¦DC¦+epsilon) 及 validity。 | 无显式 PI predictor。 | 实现 PI_RED/PI_IR；不生成未经标定的 SpO2。 | dual_wavelength.py; feature schema |
| M06 | P0 | 统一使用 RED/IR，R=(AC_RED/DC_RED)/(AC_IR/DC_IR)。 | 字段为 ir_red_*，ratio-of-ratios 是论文 conventional R 的倒数。 | 改 canonical RED/IR schema；为旧 cache 提供显式 migration alias，不静默混用。 | frailty_3class_classifier.py: morphology_features; cache migration |
| M07 | P1 | 输出 rho0、rho_max、tau* 及 cardiac-band coherence。 | 有 Pearson correlation 和 lag；不输出最大归一化相关系数、coherence，full correlate 未按 overlap 标准化。 | 实现 lag-normalized cross-correlation 和 coherence；保存 search bounds。 | dual_wavelength.py; tests/test_dual_wavelength.py |
| M08 | P1 | 所有 ratio 有 denominator checks/validity；特征物理量不混合未知单位。 | epsilon 强制产生数值；motion_norm_* 把不同未知单位的 acc/gyro 相加并进入 morphology selector。 | 加入 validity flags；默认移除 motion_norm_* 或将其归入 quality-only experimental schema。 | frailty_3class_classifier.py: morphology_features/MORPHOLOGY_PREFIXES |
| E01 | P1 | PPG bands: 0.2-0.5, 0.5-3, 3-8 Hz；IMU bands: 0.1-0.5, 0.5-3, 3-8, 8-20 Hz。 | 所有信号统一使用 0.1-0.5、0.5-3、3-8、8-20；PPG 还生成滤波截止以上 8-20。 | 按 signal family 定义 band registry，更新字段名和 cache version。 | frailty_3class_classifier.py: spectral_features/per_window_features |
| E02 | P1 | spectral entropy 归一化为 -sum(p log p)/log K。 | 实现未除以 log K，值随 nperseg/window length 改变。 | 实现 normalized entropy；旧值命名为 entropy_nats_legacy，避免缓存混淆。 | frailty_3class_classifier.py: spectral_features |
| E03 | P0 | generic optical features 使用 x_analysis，motion segment 可来自 x_AR。 | extract_file_features 总是从原始文件重新 bandpass，不接收 artifact-reduced signal。 | 让 feature extractor 接收 PreparedRecording/SignalViews，不自行读取和重建 route。 | frailty_3class_classifier.py: extract_file_features; features/engineering.py |
| E04 | P1 | 保留按时间排序的 10 s engineering-window descriptor rows 及 mask。 | per-window rows 计算后立即被 mean/std 压缩，未缓存顺序、start time 或 validity。 | 输出 EngineeringFeatureSequence(window_start, values, valid_mask)，同时产生 file aggregates。 | frailty_3class_classifier.py: extract_file_features; representations.py |
| C01 | P0 | 构造 K=32 的 ordered complete engineered-feature matrix，长记录均匀采样，短记录标准化后 mask padding。 | 没有 feature matrix builder；只有一行 file feature vector。 | 实现 fold-safe matrix builder、channel schema、mask、cache 和 serialization。 | 新建 representations.py; datasets feature cache v3 |
| C02 | P0 | feature matrix 可输入 InceptionTime。 | Inception 模型类理论上可接任意 CxT，但训练/数据入口只构造 raw 8-channel windows。 | 新增 feature_matrix dataset/evaluator；一个 recording=一个样本；mask/padding 正确处理。 | models/inception.py; evaluation.py |
| C03 | P0 | ROCKET 10,000 random kernels + ridge classifier，所有拟合在 train fold。 | 仓库无 ROCKET/MiniROCKET 实现或依赖。 | 新增独立 feature-matrix ROCKET route，保存 kernels/transform/ridge/schema。 | 新建 models/rocket.py, frailty_3class_rocket.py; pyproject.toml |
| C04 | P1 | 可选原始 InceptionTime 五网络独立初始化概率平均 ensemble。 | 每 fold/repeat 只训练一个 Inception network。 | 实现 ensemble_size=5 wrapper、独立 seeds、成员保存和等权概率平均；raw/matrix 共用。 | models/inception.py; training/evaluation |
| C05 | P1 | 统一 representation_mode={raw, feature_vector, feature_matrix, fusion}。 | model/extra_input/manual_features 多组开关不能完整表达四条路线；feature-only deep route缺失。 | 新增单一 mode registry 和 schema validation；旧 CLI 映射为兼容 alias。 | RunConfig/config.py, CLI, benchmark |
| C06 | P1 | 固定向量由论文定义的 predictor schema 构成，并携带 feature validity/provenance。 | 传统模型自动选择所有 non-meta 列，包含 process fields；selector 依赖前缀/后缀，容易随 cache 漂移。 | 建立显式 versioned FeatureSchema；禁止自动“所有数值列”作为最终输入。 | frailty_3class_classifier.py: evaluate/select_extra_feature_columns; feature_schema.py |
| V01 | P0 | raw window embeddings 先 pool 成 file embedding；feature vector 只拼接一次。 | scaled_file_features[file_win] 把同一整文件向量复制到每个 raw window，逐窗口训练与预测。 | 实现 file batch/pooling 和 file-level fusion classifier；删除 repeated-context 主路径。 | frailty_3class_classifier.py: FeatureFusionClassifier/evaluate_cnn; models/fusion.py |
| V02 | P0 | window→file 后，再对 participant 的记录/role 做等权 role-aware mean。 | evaluate_cnn 另行直接 window→subject；窗口更多/文件更长的记录权重更大。 | 唯一聚合层级：window→file→role/participant；记录每级 coverage 和权重。 | frailty_3class_classifier.py: aggregate_by_key_with_quality/evaluate_cnn; evaluation.py |
| V03 | P0 | outer held-out participants 不用于 epoch selection；固定 epoch 或 inner validation。 | evaluate_cnn 默认把 outer test fold 传入 x_val，且 cnn_select_best_epoch 默认 True。 | 默认固定 epoch；需要 early stopping 时在 outer-train 内做 participant-grouped inner split。 | frailty_3class_classifier.py: RunConfig/train_cnn_model/evaluate_cnn |
| V04 | P0 | strict holdout/locked evaluation 必须完整重建选定 configuration。 | holdout CONFIG_COLUMNS/config_from_rank_row 只恢复少量字段，遗漏 SQI、aggregation、manual features、loss、weights、sampler 等。 | 用完整 serialized RunConfig/manifest 加载，不再从不完整 leaderboard 行猜配置。 | frailty_3class_holdout_eval.py; run manifest |
| V05 | P1 | raw/vector/matrix/fusion 使用同一 folds/seeds，完整 config identity 和统一 benchmark。 | analyze_sweep 的 config key 缺少多个关键字段；不同脚本协议和默认值不一致；无统一 benchmark wrapper。 | 扩展 config ontology，建立 frozen fold registry 与统一 benchmark，支持 paired ablation。 | analyze_sweep.py; frailty_3class_overfitting_sweep.py; 新建 benchmark.py |
| O01 | P0 | 核心 pipeline 有 unit/integration/leakage/regression tests 和 CI。 | dev0 未发现 tests/ 或 .github/workflows；pyproject 仅列 pytest dev dependency。 | 建立 pytest suite、small fixtures、GitHub Actions（lint/unit/smoke）和 deterministic seeds。 | 新建 tests/, .github/workflows/ci.yml |
| O02 | P1 | 可通过明确 CLI/package 复现 preprocessing、features、models、evaluation。 | README 仍指向 main 分支和 notebook；pyproject 描述/entry point 过时，且缺 pandas/sklearn/joblib/torch/ROCKET 等实际依赖。 | 更新 package structure、dependencies、CLI、README 和 environment lock。 | README.md; pyproject.toml; 新建 cli.py |
| O03 | P1 | 最终 bundle 保存完整 preprocessing/schema/scaler/model/aggregation，并做 load/inference parity。 | 部分 sklearn/PT 模型可保存；动态 ONNX 有独立 bundle，但没有统一 end-to-end bundle 或跨 runtime parity。 | 实现 versioned PipelineBundle、schema validation、CPU inference smoke 和 serialization parity。 | pipeline.py; bundle.py; save_final_*; ONNX/export tests |

# 6. 推荐的目标代码结构与模块边界

核心原则：不是继续向 `frailty_3class_classifier.py` 追加分支，而是建立 canonical package，并让现有脚本逐步成为 thin wrappers。

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| contracts.py | SignalViews、QualityResult、PulseResult、FeatureBundle、PredictionBundle 的 typed contracts。 |
| data_manifest.py / validation.py | 内部/外部 manifest、QC、source version、sampling/unit/synchrony、exclusion reasons。 |
| preprocessing.py / imu.py | 唯一的 PPG/IMU profiles，产生 x_native、x_filt、processed IMU、deep z。 |
| quality.py | Q_rate、Q_morph、hard flags、fold-fitted calibrator、routing state。 |
| artifact/ | 统一 ArtifactReducer API；NLMS、decomposition、spectral、dual-wavelength adapters。 |
| features/ | PRV、morphology、dual-wavelength、engineering 和 versioned schema。 |
| representations.py | fixed vector、K=32 ordered matrix、mask、file-level pooled fusion inputs。 |
| models/ | CNN/Inception ensemble、ShapeFormer adapter、ROCKET、tabular、fusion。 |
| evaluation.py | frozen folds、window→file→participant aggregation、metrics、calibration、paired ablations。 |
| pipeline.py / cli.py / bundle.py | 一条龙执行、保存/加载和 CPU inference。 |

# 7. 分阶段实施顺序、交付门与工作量

| 阶段 | 工作包 | 范围 | 估算 | 完成门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0A | 冻结论文目标、数据契约与测试骨架 | 建立 canonical package/config、SignalViews/FeatureBundle、manifest schema、tests fixtures；不改变模型表现。 | 3–5 人日 | pytest 能在无私有数据的 synthetic fixtures 上通过；一个 internal smoke fixture 能完整走到 FeatureBundle。 |
| P0B | 数据 QC、预处理与 fold-safe SQI | 拒绝全缺失通道；统一 profile；实现 Q_rate/Q_morph、training-only quality calibration、状态路由。 | 5–8 人日 | QC/滤波/SQI 单元测试 + train/held-out leakage test 通过。 |
| P0C | 校正 HR/PPI/PRV、morphology、dual-wavelength 和 spectral schema | 修复 53-gap 中 feature 公式/validity/aggregation；建立显式 vector schema 和 cache v3。 | 7–10 人日 | synthetic pulse/interval/PSD gold tests；vector schema 无 process metadata，invalid 可区分。 |
| P0D | 表示接口与分类器 | 实现 K=32 complete feature matrix、ROCKET+ridge、5-member Inception ensemble、统一 representation_mode。 | 7–11 人日 | raw/vector/matrix 三路在相同 fold registry 上完成 smoke run；序列化可重载。 |
| P0E | 修复 fusion、聚合和评估协议 | file-level pooling + concatenate once；window→file→role-aware subject；禁用 outer-fold early stopping；完整 config identity。 | 6–9 人日 | no-leak tests；相同 folds/seeds 下 paired raw/vector/matrix/fusion smoke report。 |
| P1A | ArtifactReducer 接口与 motion PPG 生理特征回流 | 接入 none/direct、NLMS、至少一个 spectral/wavelet baseline；processed signal 重算 quality 并进入 common HR/PPI/PRV extractor。 | 8–14 人日 | external ECG 数据上 raw vs gated vs reducer 输出统一 peak/HR/PPI scorecard；internal W/S 生成带 provenance 的 features。 |
| P1B | 论文列出的其余可选 artifact modules | 补齐 decomposition variants 和 RED/IR PCA/ICA/NMF；每个模块遵守同一接口和失败语义。 | 8–15 人日 | 每个 reducer 有 unit/smoke test、长度/对齐/finite/identity regression；不能恢复时返回 failure 而非伪信号。 |
| P1C | 统一 benchmark、回归、打包与复现 | 统一 benchmark/ablation、完整 run manifest、CI、bundle、CLI、README、CPU parity。 | 6–10 人日 | 一条命令完成 frozen folds 的全路线 smoke；bundle reload parity；CI 通过。 |

时间解释：上述为工程人日，不包括等待数据确认、论文审阅和完整大规模实验的机器运行时间。优先完成 P0A–P0E 后，静态 raw/vector/matrix/fusion 主线可以形成论文一致的可复现版本；P1A 才使 motion PPG 的 HR/PPI/PRV workflow 真正成立；P1B 用于实现论文中全部列出的可选 artifact families。

# 8. 必须新增和必须修改的主要文件

| 动作 | 文件 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 必须新建 | ppg_frailty/contracts.py, config.py, data_manifest.py, validation.py, preprocessing.py, imu.py, quality.py, pulse.py, pipeline.py, representations.py, evaluation.py, bundle.py, cli.py | 形成 canonical API 和一条龙 workflow |
| 必须新建 | ppg_frailty/features/{schema,prv,morphology,dual_wavelength,engineering}.py | 修复 feature definitions 并统一 schema |
| 必须新建 | ppg_frailty/artifact/{base,nlms,decomposition,spectral,bss}.py | 统一 artifact reducer 与 x_AR hand-off |
| 必须新建 | ppg_frailty/models/{inception,rocket,tabular,fusion,shapeformer_adapter}.py | 实现 feature matrix、ensemble、ROCKET 和 file-level fusion |
| 必须新建 | tests/*, .github/workflows/ci.yml | 建立 unit/integration/leakage/serialization/smoke gates |
| 必须修改 | frailty_3class_classifier.py | 转为兼容入口；停止承载所有核心逻辑；修复 feature/eval/fusion path |
| 必须修改 | frailty_3class_holdout_eval.py | 从完整 manifest/RunConfig 重建 locked configuration |
| 必须修改 | frailty_3class_overfitting_sweep.py, analyze_sweep.py | 完整 config identity、相同 fold registry、统一 benchmark |
| 需要 adapter | ppg_peak_hr_gating_train.py | 输出 canonical PulseResult/x_AR adapter；与 frailty labels 隔离 |
| 需要 adapter | pttppg_denoiser_hybrid_core.py, funcs.py, ppg.py | 只复用满足 canonical contract 的算法；其余标记 legacy/deprecated |
| 必须修改 | README.md, pyproject.toml | 修复依赖、CLI、安装和复现说明 |

# 9. 需要运行的测试

## Unit tests

Manifest: label/role mapping, exact 8-channel order, all-missing channel rejection, sampling-rate/duration contract, no predictor leakage from metadata.

Filtering: impulse/frequency response, pass/stop bands, zero-phase path, short-signal fallback, deterministic output.

Normalization: per-window median/IQR output, fallback scale, clipping, no mutation of amplitude-preserving feature view.

Quality: Q_rate/Q_morph monotonic behavior, hard exclusions, train-only quantile fit, post-artifact recalculation.

Pulse detector: synthetic pulse train, polarity inversion, known missing/extra beats, event-index/PPI adjacency preservation.

PRV: formula fixtures for SDNN/RMSSD/SDSD/NN50/Poincare, five-minute eligibility, SampEn eligibility, NaN validity.

Morphology: synthetic triangular/asymmetric beats with analytically known amplitude/timing/area; median/MAD aggregation.

Dual wavelength: exact ratios, PI, conventional R direction, zero-lag/max-lag/coherence, denominator failure.

Spectral: sinusoid peak/centroid/band power and normalized entropy at multiple lengths.

Representations: fixed vector order, K=32 sampling, padding/mask, fold-only standardization, deterministic cache.

Models: Inception member independence and exact probability average; ROCKET transform fit only on train; output probabilities finite/sum to one.

Aggregation: window-to-file first; equal recording/role contribution; result invariant to duplicating a file’s windows.

Serialization: save/reload parity for sklearn, ROCKET, neural ensemble, feature schema, and full bundle.

## Integration tests

Low-motion internal fixture: raw file -> signal views -> quality -> pulse/features -> vector/matrix -> each classifier smoke.

Motion fixture: x_filt -> reducer -> x_AR -> re-quality -> common HR/PPI/PRV extractor; provenance retained.

External ECG fixture: one-to-one peak matching, HR/PPI error, coverage, raw-vs-gated-vs-reducer comparison.

One participant-grouped 2-fold smoke with raw, vector, matrix, and fusion modes on identical frozen folds.

CLI smoke from manifest build through report generation in a clean temporary directory.

## Leakage tests

No participant appears in more than one split.

Feature imputer/scaler, quality calibrator, ROCKET transform, shapelets, calibration, and early-stopping validation are fitted only from outer-train participants.

Changing held-out values cannot change training-fold scaler/SQI references or selected epoch.

Full-file features are never exposed to an individual raw window before file pooling in the final fusion route.

## Scientific/benchmark tests

Peak/HR/PPI: event precision/recall/F1 at declared tolerances, timing error, HR MAE/RMSE/bias, PPI MAE, coverage by dataset/activity.

Artifact policies: raw/no-denoise, quality-only, and each reducer under identical external subject splits.

Frailty classification: raw/vector/matrix/fusion on the same participant folds and seeds; participant BA, macro-F1, per-class metrics, confusion, coverage.

Paired ablations: preprocessing, SQI, artifact route, feature families, ensemble, ROCKET, and fusion; one factor at a time.

Locked evaluation: selected full config reconstructed from a serialized manifest, not a shortened leaderboard row.

# 10. 推荐的实验运行顺序

1. 先冻结 manifest、fold registry、feature schema 和 preprocessing version；不要先跑大 sweep。

2. 用 synthetic/小型 fixtures 完成所有 P0 unit tests。

3. 在内部 B/R 文件上完成 raw、feature-vector、feature-matrix、fusion 的 2-fold smoke。

4. 在外部 ECG 同步数据上比较 raw/no-denoise、quality-only、NLMS、选定 reducer 的 peak/HR/PPI 与 coverage。

5. 将通过验证的 motion output 接入内部 W/S，生成带 provenance 的 dynamic features。

6. 在固定 5-fold/相同 seeds 上运行四种表示路线和主要 ablations。

7. 锁定完整 configuration manifest 后，才运行 strict holdout 或最终外部验证。

8. 最后生成论文 Chapter 4 所需 participant-level metrics、class reports、confusion、coverage 和 paired differences。

# 11. 完成定义（Definition of Done）

同一个配置可以无歧义选择 raw、feature_vector、feature_matrix、fusion。

同一个 feature extractor 同时接收 direct x_filt 和 artifact-reduced x_AR。

全部 feature 公式、单位、validity 和聚合与 Chapter 3 一致。

feature matrix 可分别由 InceptionTime ensemble 与 ROCKET+ridge 分类。

五网络 ensemble 确实训练五个独立成员并等权平均概率。

fusion 在 file level 只拼接一次，不复制 file vector 到窗口。

participant prediction 严格按 window→file→role-aware participant 聚合。

所有 fitted transformations 只使用 training participants。

53 个 gap ID 均有关闭证据或论文文字已相应收窄。

pytest/CI/CLI/bundle reload parity 全部通过，并能从 frozen manifest 重现报告。

# 12. 结论

当前项目不是“从零开始”，但也不是只差最后调参。 静态 raw classifier 和基础 feature extraction 已经提供了可复用的主体。剩余工作的核心是：把分散实现收敛为统一 signal contracts；修正 PRV/morphology/dual-wavelength 定义；实现 feature matrix、ROCKET、五网络 ensemble 和真正的 file-level fusion；将 artifact-reduced motion PPG 重新接入共同 HR/PPI/PRV workflow；最后用 fold-safe quality、分层聚合、完整配置和自动测试证明整条 pipeline 可复现。