# PPG Frailty Pipeline
代码—论文一致性审计

dev0 分支：workflow、特征、三类模型、验证协议与剩余工作

| 仓库 | KaifengXuuu/PPG-Frailty-pipeline |
| --- | --- |
| 审计分支 | dev0 |
| 审计 commit | 2eca0ecf0e17a4deaa1d3cc8e821098e5848e421 |
| 论文基准 | 用户提供的第三章 Pipeline Design and Implementation（2325 行 Markdown） |
| 审计日期 | 2026-08-14 |
| 结论类型 | 代码静态审计 + 结果产物审计 + 原始模型架构对照；未重新训练全量模型 |

核心判断 仓库已经包含一个可工作的静态 frailty 三分类研究原型，也已经实现 Compact 1D-CNN、InceptionTime full/small 和 ShapeFormer port；但是，目前还不能把第三章全部文字当作“已经由同一 pipeline、同一 protocol、同一层级完成验证”。主要缺口不是继续堆模型，而是冻结 manifest/folds、消除 outer-fold model selection、统一 signal/feature/SQI 接口、改正文件级融合、保存完整推理对象并建立自动化测试。

供项目负责人规划与论文答辩准备使用

# 执行摘要

总体成熟度（估算，不是按代码行数计算） 代码/原型存在度约 60-70%；真正由统一入口集成的论文 workflow 约 40-50%；经过 leakage、公式、缓存、推理 round-trip 等测试验证的部分约 25-35%。静态主路径明显领先于动态伪影分支；模型架构实现程度明显领先于实验协议和复现工程。

论文的核心科学边界是合理的：29 名参与者、subject-grouped 5-fold、8 通道原始时序、手工特征与可选融合、participant-level 评价。代码已经覆盖其中相当一部分。

当前最严重的方法学风险是入口分叉：严格 sweep 可以用 fixed epoch，而默认 classifier/ShapeFormer 历史路径仍可能用 outer held-out fold 选择最佳 epoch。后者会把验证集用于模型选择，不能与严格结果直接比较。

当前融合层级与论文相反：代码把文件级 PPI/HRV/morphology 特征复制到每个 window，再与 window embedding 拼接；论文要求先聚合 raw windows 为文件 embedding，再与一次性文件特征融合。

SQI 和 motion artifact 流程主要处于原型状态。论文写了 Q_rate/Q_morph、伪影路由、处理后重评估和外部 PTT-PPG 定量验证，但 canonical frailty runner 尚未完整实现。

三个模型的“网络结构代码”并非主要失配点：CNN 与第三章高度一致；InceptionTime 与第三章/原始骨架大体一致；ShapeFormer 与第三章描述基本一致。真正不一致的是命名、原论文复现程度、训练协议、采样率时间尺度和工程自包含性。

InceptionTime 的 39 点长核在 400 Hz 下只有 97.5 ms；六个模块的最长局部路径约 0.573 s。它可以学习 upstroke、局部形态和跨通道瞬态，但不能据此声称模型已经覆盖完整心搏或多搏 PRV。保留当前模型作为 baseline 是合理的，但必须做抗混叠降采样/时间尺度卷积核/膨胀卷积的 matched ablation。

当前已存 complete generalization report 汇总 1160 次 run、232 个配置；最佳总体 fixed-reference mean subject balanced accuracy 约 0.623，最佳新 generalization-grid 配置约 0.581。两者都是同一小 cohort 上的 OOF/配置比较证据，不是独立测试集性能。

| 结论维度 | 判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否已有可运行分类原型 | 是 | 静态 B/R roles、手工特征、传统 ML、CNN/Inception、sweep 与结果分析均存在。 |
| 是否已实现第三章全部 workflow | 否 | 动态伪影、endpoint SQI、K=32 feature matrix、正确文件级融合、完整 bundle 等未形成同一 canonical 路径。 |
| 三个模型架构是否基本符合第三章 | CNN/Inception：高；ShapeFormer：中高 | ShapeFormer 架构可对上，但依赖、训练选择和 400 Hz tokenization 仍不合格。 |
| 当前结果能否作为最终泛化性能 | 不能直接 | 没有独立测试集；配置选择仍使用同一小 cohort；不同模型历史 protocol 不完全 matched。 |
| 下一步是否应该先继续调参 | 不应该 | 先修 protocol 与复现边界；否则分数变化无法归因。 |

# 1. 审计范围、基准与判定规则

本报告对照三个层次：

论文第三章的声明性 workflow：数据、预处理、SQI/伪影、特征、模型、训练、聚合、指标和部署边界。

GitHub `dev0` 分支在 `2eca0ecf` commit 的真实代码路径、_agent 文档与已存结果。

三个模型对应的原始论文/官方实现，用于区分“项目自定义模型”“原论文 port”“完整原方法复现”。

重要限制 本次没有在容器中重新下载内部原始数据并重跑全部训练，因此对“代码会执行什么”的判断来自源代码、配置与结果产物审计；对“最终数值是否可重复”的判断必须由本报告列出的 regression/integration tests 和重新运行来确认。

论文证据标记在本报告中写作 [T3:Lx-Ly]；仓库证据写作 [R:文件名@dev0]；原始模型写作 [O:论文/官方仓库]。第三章核心三分支与统一 subject fold 见 [T3:L5-L29]。

# 2. 论文所定义的项目目的与目标 workflow

按第三章，项目不是单纯寻找一个最高分类分数，而是建立一个透明、可复现、可解释的 frailty 三分类 pipeline。其最小闭环应包含：

统一的 29 人 / 261 文件清单、临床标签和 recording roles；

subject-level StratifiedGroupKFold，使同一参与者的所有文件、窗口和特征只属于一个 fold；

两种 PPG 视图（x_native 与 x_filter）、处理后的 IMU、可选 x_AR；

8 通道 raw-window 分支、完整手工特征分支和正确的文件级融合分支；

endpoint-specific SQI 和可选运动伪影处理；

1D-CNN、InceptionTime、Small InceptionTime、ShapeFormer，以及传统 feature models；

window/file/participant 的明确聚合、participant-level 主指标和完整 OOF 预测；

所有 fitted transforms 只在训练参与者上 fit，最终模型可完整打包并复现推理。

论文内部需要先解决的冲突 第三章一处写“window 先聚合为 recording，再聚合 participant”，另一处又写“subject probability 直接由该参与者全部 retained windows 得到，文件不等权”；PRV 频域资格也同时出现“五分钟记录”和“至少 60 s”。这些不是 Codex 应自行猜测的细节，必须先写 ADR 并同步修改论文。

# 3. 当前项目已经做了什么：模块与文件地图

| 模块 | 当前状态 | 主要文件 | 已完成 | 尚缺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据发现与标签映射 | 已具备静态主路径 | frailty_3class_classifier.py | 构建 29 名参与者 / B+R1-R4 静态文件清单；支持 all roles；标签映射已存在。 | 缺少版本化 manifest、系统 QC、唯一 record_id 与冻结 fold 文件。 |
| PPG 预处理 | 大部分已实现 | frailty_3class_classifier.py；ppg.py（旧路径） | 插值、线性去趋势、0.2-8 Hz Butterworth、native/filtered 概念已出现。 | 短记录会退回因果滤波；多路径定义不统一；缺少可审计 signal-view contract。 |
| IMU 预处理 | 部分实现 | frailty_3class_classifier.py；funcs.py | 20 Hz/40 Hz 低通、0.3 Hz 重力分离、magnitude/jerk。 | 论文写了低通和 EKF 两种 profile；主分类路径基本只有低通 profile，单位/校准未统一入 registry。 |
| 窗口与归一化 | 已实现但协议分叉 | frailty_3class_classifier.py | DL window 的 median/IQR scaling 与 clipping；可追加末端窗口和限制窗口数。 | 默认 CLI 仍为 30 s / 0% overlap，而论文主配置写 5 s / 50%；padding 无 mask；工程特征窗口末端策略不同。 |
| 峰值、PPI/PRV | 部分实现 | frailty_3class_classifier.py；ppg_peak_hr_gating_train.py；ppg.py | Aboy++-inspired peak detection；常用时域 PRV 与部分频域指标。 | 缺少统一 detector parity；VLF/normalized LF/HF/SampEn 等不完整；动态 peak 模型尚未正式接入分类主路径。 |
| 形态学与双波长 | 部分实现 | frailty_3class_classifier.py | 幅值、rise/decay、width、slope、area、AC/DC/ratio、相关与相位滞后等已有代码。 | 与论文精确定义和 robust 聚合不一致；没有 Q_morph；rho_max、valley-to-valley baseline 等需要统一。 |
| 统计/频谱/IMU 特征 | 已实现主体 | frailty_3class_classifier.py | 10 s 窗口统计/频谱特征和文件均值/标准差聚合。 | 频带、谱熵归一化、PPG/IMU 专属频带与论文不完全一致；技术元数据需从模型特征中排除。 |
| 固定特征向量 | 已实现近似版 | frailty_3class_classifier.py | 文件级特征表、train-fold imputer/scaler、LogReg/SVM/ExtraTrees。 | 列注册表不冻结；完整 schema 与推理对象未随模型保存；duration/n_rows/n_windows 可能进入表格模型。 |
| 有序特征矩阵 K=32 | 未形成主路径 | 零散/历史脚本 | 论文中有明确设计。 | 当前 canonical runner 没有统一的 K=32、mask、context-channel 构造和 benchmark。 |
| 1D-CNN | 架构已实现 | frailty_3class_classifier.py | 32/64/128；kernel 9/9/7；两次 pool=4；GAP；79,139 参数。 | 这是 custom compact CNN，不是 Wang-FCN 复现；有效感受野只有约 0.38 s（400 Hz）。 |
| InceptionTime | 架构已实现 | frailty_3class_classifier.py | full 与 small；39/19/9；depth 6/3；residual；GAP。 | 单网络而非原始 5-network ensemble；物理时间尺度未验证；默认入口与 strict sweep 训练协议不同。 |
| ShapeFormer | 实验性实现 | shapeformer_port.py；frailty_3class_classifier.py | shapelet + generic branch；train-fold discovery；attention；分类头。 | 硬编码上游路径、outer-fold early stopping、未接当前 SQI/sampler、400 Hz token 数过大、未自包含。 |
| 信号-特征融合 | 实现方式与论文不同 | frailty_3class_classifier.py；frailty_3class_cnn_fusion.py | signal embedding 与 feature MLP 可拼接。 | 当前把同一个文件特征复制到每个 window 后融合；论文要求先将 raw windows pool 成文件表示，再与一次性文件特征融合。 |
| SQI 与质量聚合 | 原型级 | frailty_3class_classifier.py | top70/top50 筛选和 quality-weighted mean 接口。 | 只有单一 heuristic SQI；在 robust-normalized window 上计算；全数据百分位预归一化；无 Q_rate/Q_morph；现有质量权重在部分结果中退化为普通均值。 |
| 运动检测/伪影处理 | 多代原型，未统一 | pttppg_detector_*.py；motion_detector_realtime.py；ppg_peak_hr_gating_train.py；多个 pttppg_* | 已有 detector、NLMS/分解/频谱/深度学习等试验代码。 | 未通过统一接口接入 frailty workflow；外部 PTT-PPG 定量 benchmark、post-denoise SQI 和选择逻辑未完成。 |
| 训练与超参数 sweep | 已有较强基础 | frailty_3class_overfitting_sweep.py；analyze_sweep.py | SGKF、seeds、loss/sampler/regularization/aggregation ablation；strict 路径可关闭 early stopping。 | canonical protocol 未冻结；默认 classifier 仍可用 outer fold 选 best epoch；超参数选择与性能估计共享同一小队列。 |
| 评估与 OOF | 部分完成 | frailty_3class_classifier.py；results_frailty3/... | subject BA/macro-F1、confusion、learning curves、部分 paired audit。 | 聚合层级在论文内部也矛盾；完整 OOF probability、role/file-level trace、calibration、CI 方法未统一。 |
| 推理/部署 bundle | 不完整 | frailty_3class_classifier.py | 可保存 state_dict/config/部分 schema。 | 融合 imputer/scaler 未保存；缺少 preprocessing object、feature registry hash、runtime contract、ONNX/mobile pipeline。 |
| 自动化测试与 CI | 基本缺失 | pyproject.toml；test_asa_classifier/（结果目录） | pytest 仅作为开发依赖出现。 | 无真正 unit/integration/regression tests，无 GitHub Actions；不能防止 leakage、cache stale、特征漂移。 |
| 文档与环境 | 明显失配 | README.md；pyproject.toml；_agent/*.md | _agent 文档比 README 更接近现状。 | README 仍指旧 notebook/main；pyproject Python 版本和依赖与论文/代码不一致；结果、缓存和源代码混放。 |

# 4. 当前完成度与风险分布

| 领域 | 代码存在度 | 统一集成度 | 严格验证度 | 审计结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据/标签/静态角色 | 80% | 65% | 45% | 可作为 P0 起点，但必须冻结 manifest/folds。 |
| PPG/IMU 预处理 | 75% | 60% | 40% | 主函数存在，多入口和短记录策略需统一。 |
| 峰值/PRV/形态/频谱特征 | 70% | 55% | 30% | 特征“很多”，但与论文表的逐项公式一致性不足。 |
| 传统 ML | 75% | 65% | 45% | 容易重建；需 feature allowlist 和完整 OOF。 |
| CNN/Inception | 85% | 70% | 50% | 网络结构成熟；协议和物理时间尺度是主要问题。 |
| ShapeFormer | 65% | 35% | 20% | 研究原型；不应进入最终 matched leaderboard。 |
| 文件级融合 | 50% | 30% | 15% | 现行融合层级与论文不同。 |
| SQI/运动伪影 | 55% | 20% | 10% | 原型多、统一接口和证据少。 |
| 评估/结果分析 | 70% | 55% | 40% | 已有强 audit，但入口与统计单位仍需统一。 |
| 测试/CI/部署 | 20% | 15% | 10% | 最终可复现性的最大工程短板。 |

百分比为审计估算，用于工作量规划；它衡量“论文声明所需能力是否存在、是否接入 canonical runner、是否有自动化证据”，不是代码行数或功能点计数。

# 5. 论文 workflow 与当前 pipeline 的逐条出入

优先级定义：P0 = 会改变论文结论、造成 leakage 或阻断复现；P1 = 第三章完整实现/模型公平比较所需；P2 = 部署或扩展。

## 5.1 治理

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 一个可复现 canonical pipeline | 根目录有多代脚本；README 仍指旧 notebook，_agent 才描述新路径。 | 同一任务从不同入口得到不同协议与结论。 | 建立唯一 CLI/config registry；旧入口只做 compatibility wrapper 并标 deprecated。 | P0 |
| G-02 | 论文软件环境可重建 | 论文写 Python 3.11.14；pyproject 固定 3.9.23 且缺少当前核心依赖。 | 环境无法按论文一键重建。 | 锁定 Python/torch/scipy/sklearn/pandas 版本；生成 lock file 与 environment report。 | P0 |
| G-03 | 缓存与源代码版本绑定 | cache key 未完整包含 signal profile、feature schema、source commit 与 input fingerprint。 | 修改算法后可能静默复用旧缓存。 | cache manifest 记录代码 commit、config hash、input hashes、schema version；不匹配即拒绝。 | P0 |

## 5.2 数据

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 29 人、261 文件均可进入统一 workflow | 主分类默认 static roles，仅 145 个 B/R 文件；all roles 是可选实验。 | 论文整体流程看似覆盖动态任务，实际主要结果来自静态分支。 | 明确 primary static benchmark 与 optional all-role/motion benchmark；论文逐表标注输入角色。 | P0 |
| D-02 | 文件级 QC：损坏、缺通道、短时长、非有限、flatline/clipping/gap | 目前主要是读取异常和缺列跳过，缺少标准化 reason code 与审计表。 | 样本排除不可复核；不同入口可能排除不同文件。 | 新增 versioned manifest + QC report；所有排除均有 reason/status。 | P0 |
| D-03 | 所有分支继承同一 participant fold | 每次运行可重新 SGKF；没有冻结 folds_v1 文件与校验 hash。 | 不同模型/ablation 可能并非 matched splits。 | 一次生成 folds_v1.csv；所有运行只读取；测试同一 participant 不跨 fold。 | P0 |
| D-04 | 标签与 recording roles 只有一个定义源 | 映射散落在脚本/参数中。 | 新增角色或修正标签时会发生分支漂移。 | 建立 schema.py/manifest.py，禁止模型脚本自行推断。 | P0 |

## 5.3 预处理

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | x_native 与 x_filter 明确分离 | 主脚本概念上已做到，但旧 ppg.py 与 Dash/动态脚本仍有独立实现。 | 同一特征在不同入口可能来自不同波形。 | 抽取 signal_views 模块；给每个视图加单位、fs、shape、provenance。 | P0 |
| P-02 | 离线 x_filter 为零相位 0.2-8 Hz | 短记录 filtfilt 失败时退回 causal sosfilt。 | 峰位/形态被相移，违反论文声明。 | 短记录明确 drop/pad/降低 padlen；离线主路径禁止静默因果 fallback。 | P0 |
| P-03 | IMU profile A/B 可配置且全流程一致 | 分类主路径主要实现低通重力分离；EKF 路径未成为同一 registry 的可选 profile。 | 论文描述超过 canonical implementation。 | 将 EKF 作为 feature-flag 模块；未验证前论文标为 optional/not benchmarked。 | P1 |
| P-04 | 工程窗口与 DL 窗口的末端策略有明确定义 | DL 窗口会追加 end-aligned；工程窗口只遍历 regular starts。 | 同一文件不同表示覆盖的尾部不同。 | 共用 window planner；分别配置 pad/end-align/mask，但由一个 contract 产生。 | P0 |
| P-05 | leading config 为 5 s / 50% overlap | 默认 CLI 为 30 s / 0% overlap；strict sweep 另有配置。 | “默认架构/默认结果”含义不一致。 | 删除代码隐式默认；每个论文结果必须引用命名 YAML config。 | P0 |
| P-06 | padding 不应被模型当成生理信号 | 短窗 zero-pad，但 CNN/Inception/ShapeFormer 没有 padding mask。 | GAP/attention 会吸收人工零段。 | 主分析 drop 短记录或提供 mask-aware pooling；至少做 pad-vs-drop ablation。 | P1 |
| P-07 | 采样率与卷积时间尺度可审计 | DL 固定吃 400 Hz；cnn_target_fs 已失效/不重采样。 | 39 samples 被误读为“大尺度”，其实仅 97.5 ms。 | 保留 feature branch 400 Hz；新增抗混叠 DL-only resampling 与 seconds-to-kernel conversion。 | P0 |

## 5.4 SQI

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Q_rate 与 Q_morph 两个 endpoint-specific gate | 只有一个简化 SQI，peak detection 也与主 detector 不同。 | 可用于 HR 的窗被错误用于 morphology，或反之。 | 实现统一 SQI component registry；Q_rate/Q_morph 各自阈值与 reason code。 | P0 |
| Q-02 | 质量评价基于 amplitude-preserving analysis signal | 当前 SQI 在 robust-normalized DL windows 上计算。 | flatline、clipping、绝对幅值信息被破坏。 | SQI 在 record/analysis view 上先算，再把 score 映射给窗口；不要复用归一化窗口。 | P0 |
| Q-03 | 任何 learned threshold 只 fit training fold | 当前有跨全体窗口的百分位归一化/筛选路径。 | 验证参与者影响阈值，属于预处理 leakage。 | fold-local fit/transform API；用 sentinel test 证明 held-out 不参与。 | P0 |
| Q-04 | flatline/clipping/gap/RED-IR agreement/motion exclusion | 现行 score 未完整覆盖论文列出的排除条件。 | 质量权重解释性不足，无法追踪丢窗原因。 | 每个 component 输出原值、归一化值、pass/fail 和最终 route。 | P0 |

## 5.5 伪影

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | motion segment 经 configured module 后返回统一 x_AR | 多种方法分散于 pttppg_*，未接入 canonical frailty feature path。 | 论文写的是 pipeline 能力，实际是历史原型。 | 先做统一 ArtifactReducer protocol + identity/no-op；再逐个接 NLMS、decomposition、spectral。 | P1 |
| A-02 | 外部 PTT-PPG 用 ECG peaks 定量评价 HR/PPI | 已有 detector/peak/denoise 脚本，但缺统一 benchmark artifact 和方法排名。 | 无法为动态分支提供可引用证据。 | 锁定公开数据版本、channel mapping、metrics；输出 HR MAE、IBI MAE、coverage、failure rate。 | P1 |
| A-03 | 处理后重算 Q_rate/Q_morph | 主分类路径没有统一 post-reduction re-gating。 | 伪影算法可能输出看似平滑但生理错误的波形。 | ArtifactReducer 输出后必须走同一 SQI 与 peak interface；不合格则 drop。 | P1 |

## 5.6 特征

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Aboy++-inspired detector 为单一实现 | 主 classifier、ppg.py、Dash/dynamic 路径存在多实现。 | peak/HR/PRV 数值随入口变化。 | 建立 detector characterization set；旧实现与新实现做 tolerance parity。 | P0 |
| F-02 | 完整 PRV panel 与资格规则 | 当前缺 VLF、normalized LF/HF、SampEn 等；论文表格与正文自身也有 5 min/60 s 不一致。 | 特征列与论文表不一致；短记录可能被错误计算频域 PRV。 | 先发布 feature_registry_v1；明确 short-task vs 5-min eligibility；测试每一公式。 | P0 |
| F-03 | 拒绝异常 PPI 后仍保留真实时间坐标 | 当前实现需要审计：若用 retained PPI 的累加时间，删除间隔会压缩时间轴。 | Welch tachogram 频率成分可能偏移。 | PPI object 保存 peak timestamps、valid mask、gap reason；频谱插值用真实时间。 | P0 |
| F-04 | valley-to-valley baseline、median/MAD、Q_morph | 当前 amplitude/AC/DC/aggregation 与论文表的精确定义不一致。 | 形态学结果无法逐项对应 Table 8。 | 按论文公式重写 morphology_v1；保留 legacy 仅用于结果回放。 | P0 |
| F-05 | PPG/IMU 使用各自定义的频带和 normalized spectral entropy | 当前通用 spectral helper 对多个 signal family 使用相同频带/不同归一化。 | 论文特征表与实际列含义不一致。 | 按 signal family 拆分 spectral spec；单元测试正弦波 band power/dominant frequency。 | P0 |
| F-06 | 完整 fixed vector + ordered matrix K=32 | fixed vector 为近似版；K=32 matrix 未成为统一 benchmark。 | 论文列出的 feature-matrix 模式不能复现。 | 实现 FeatureSetV1、OrderedFeatureMatrixV1 与 row mask；固定列顺序和 schema hash。 | P1 |
| F-07 | 模型仅使用预先允许的生理/工程特征 | 表格模型可能包含 n_rows、duration_sec、n_windows 等技术字段。 | 模型可利用记录长度/采集流程而非生理差异。 | 显式 allowlist；技术字段只作 QC/diagnostic；做 technical-feature ablation。 | P0 |

## 5.7 模型

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 1D-CNN 作为 baseline | 代码与论文的 32/64/128、9/9/7、pool、dropout 基本一致。 | 架构本身不是主要 bug，但论文引用易让读者误以为复现 Wang-FCN。 | 改名 CompactCNN1D；写清与原始 FCN 的差别；保留为低容量 baseline。 | P0 |
| M-02 | InceptionTime 架构描述准确 | full/small 与论文匹配；39/19/9、6/3 modules；同通道 residual shortcut 与官方 port 不同。 | 可以使用，但应称 InceptionTime-derived single network。 | 保留当前 baseline；增加 architecture snapshot tests；不要无证据改大模型。 | P0 |
| M-03 | 卷积核表示可解释的生理时间尺度 | 39 samples@400 Hz=97.5 ms；6 模块最长路径约 0.573 s。 | 适合局部 upstroke/morphology，不足以让单个单元覆盖多数完整心搏及多搏变化。 | 做 dl_fs × kernel-duration × dilation 配对消融；参数量近似匹配。 | P0 |
| M-04 | ShapeFormer 可独立复现 | PISD 依赖硬编码外部路径；fallback 与原论文 discovery 不同。 | 换机器即失败，论文的模型身份不稳定。 | vendor/pin upstream 或实现本地 PISD；记录 discovery method；禁止静默 fallback。 | P0 |
| M-05 | outer fold 仅做一次 held-out evaluation | ShapeFormer trainer 总是按 outer validation-window BA 选 epoch。 | 严重的模型选择 leakage；其历史结果不能与 fixed-epoch Inception 直接比较。 | 用 inner grouped split 选 epoch，或预先固定 epoch；outer fold 不传给 trainer。 | P0 |
| M-06 | 400 Hz raw signal 的 tokenization 计算可行 | ShapeFormer generic attention 对 sample token 做 O(T²)；5 s=2000 token，30 s=12000 token。 | 显存/复杂度高，且 positional embedding 与采样率绑定。 | 先抗混叠降采样或 patch embedding；候选设 100/160/200 Hz；保留时间坐标。 | P0 |
| M-07 | 三个模型在同一 protocol 下比较 | ShapeFormer 未接当前 SQI/sampler/fixed-reference resolver；CNN/Inception 有另一套 strict sweep。 | 模型差异与训练协议差异混杂。 | 统一 Trainer/Evaluator；同 folds、epochs rule、sampling、loss、aggregation、seed set。 | P0 |

## 5.8 融合

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-01 | 先 pool raw windows 到 file embedding，再融合一次 file features | 当前每个 window 都复制同一 file feature 并提前融合。 | 文件特征被窗口数重复加权，样本层级与论文相反。 | 实现 FileBagDataset + masked/attention/mean pooling；fusion 只在 file level 一次。 | P0 |
| X-02 | 融合输入为 complete fixed feature vector | 当前列选择主要是 PPI/HRV/morph subset。 | 论文声称的完整 feature branch 未被测试。 | 基于 feature registry 选择 `complete_v1`；另做 subsets 作为 ablation。 | P0 |

## 5.9 训练

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 候选配置在相同 participant folds 上训练 | SGKF 已实现，但 matched fold artifact 未锁定。 | paired comparison 可能失去一一对应。 | fold_id 和 split_hash 写入每个 run；聚合前校验一致。 | P0 |
| T-02 | held-out fold 不参与 early stopping | strict sweep 可关闭；默认 classifier 仍允许 best validation epoch。 | 从哪个入口运行决定是否泄漏。 | 删除 outer early stopping API；canonical reference 使用 inner split 或 fixed epoch。 | P0 |
| T-03 | 超参数选择与最终性能估计分离 | 当前主要在同一 29 人 repeated CV 上选择并报告最佳配置。 | 最佳 BA 有 selection optimism，不能视为独立泛化估计。 | 可选 nested grouped CV；至少锁定配置后做 untouched repeated folds/holdout 并明确 exploratory。 | P1 |

## 5.10 评估

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | window->file->participant 的层级清楚 | 论文一处要求 file 先聚合，另一处又说直接聚合 participant 全部 windows；代码倾向后者。 | 文件长短与窗口数改变参与者权重，论文也无法唯一解释。 | 发布 aggregation ADR：推荐 window→file（role-aware）→subject；另保留 direct-window 仅作 ablation。 | P0 |
| E-02 | quality-weighted mean 真正反映窗口质量 | 现有 audit 中某些 quality 字段在文件内为常量，结果等同普通 mean。 | “质量加权提升/无提升”结论没有检验到目标机制。 | 输出 window-level quality；测试改变一个 window 权重会改变 aggregate；报告 effective sample size。 | P0 |
| E-03 | 每个 held-out participant 有完整 OOF probabilities | 部分路径主要保存 label/pred/summary，不保证统一概率明细。 | 无法做 calibration、paired bootstrap、错误分析与 ensemble。 | 统一保存 oof_window/file/subject_predictions.parquet，含 fold/seed/config/hash。 | P0 |
| E-04 | 指标、CI、worst-class 与 paired tests 可复现 | 已有 BA/macro-F1/混淆矩阵和部分 audit，但实现分散。 | 不同报告的 CI 单位和重复层级可能不同。 | 建立 metrics.py；participant 为统计单位；输出 per-repeat 与 paired delta。 | P0 |

## 5.11 推理

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | final model bundle 可在新参与者上复现训练变换 | 融合路径保存 feature columns，但 fold/final imputer 和 scaler 未进入 bundle。 | 新样本无法得到与训练一致的 feature input。 | bundle 保存 preprocess config、schema、imputer、scaler、pooler、weights、class map、commit。 | P0 |
| R-02 | 同一 bundle 的离线预测与训练端完全一致 | 没有 round-trip inference regression test。 | 部署端数值漂移无法发现。 | 保存 golden records；load bundle 后 logits/probabilities 在 tolerance 内相同。 | P0 |

## 5.12 测试

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-03 | 研究 pipeline 有 unit/integration/CI | `test_asa_classifier` 是结果目录；无 GitHub Actions。 | 任何重构都可能破坏 leakage 边界或特征定义。 | 新增 tests/ 与 CPU smoke CI；GPU/full-data tests 作为手动/nightly。 | P0 |

## 5.13 论文

| ID | 论文/目标要求 | 当前代码 | 影响 | 必须动作 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 已实现、计划、探索性结果三者分开 | 第三章部分 motion/SQI/fusion/feature-matrix 以已实现语气描述。 | 答辩时会被代码证据反驳。 | 在代码完成前改为 proposed/optional/not used in primary experiment，并逐表标注实际 config。 | P0 |
| W-02 | 术语与层级一致 | validation/test、file/subject aggregation、5-min/60-s PRV、章节编号存在内部冲突。 | 读者无法从文字唯一复现实验。 | 在冻结 implementation ADR 后同步改 Chapter 3；不要反向让 Codex迎合矛盾文字。 | P0 |

# 6. 三个模型家族的架构审计

先区分“模型家族”和“配置变体” 本项目实际有三个主要家族：Compact 1D-CNN、InceptionTime、ShapeFormer；Small InceptionTime 是 InceptionTime 家族的低容量变体。第三章说“四个 deep-learning architectures”是把 full/small Inception 分开计数。

| 模型家族 | 当前代码 | 与第三章 | 与原始方法 | 是否合理 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compact 1D-CNN | 8ch window；Conv 32/64/128；k=9/9/7；pool=4×2；GAP；dropout；79,139 参数 | 与第三章 Table 12 基本一致 | Wang 等 FCN：128/256/128，k=8/5/3，无 max-pool、通常无 dropout | 结构合理的低容量 baseline；不应称原始 FCN 复现；400 Hz 下最长局部 RF 约 0.38 s | 保留并改名；加 architecture snapshot；做采样率/时间尺度 ablation |
| InceptionTime full/small | full: depth6, 32/branch, bottleneck32；small: depth3,16；k=39/19/9；residual every3；GAP | 与第三章 Table 13 高度一致；论文已说明 single-network port | 原始方法常用 k=40/20/10、depth6，并以 5 个独立网络 ensemble 作为 InceptionTime；官方 shortcut 始终投影 | 代码结构成立；full 约456,579参数，small约57,027；39点只是97.5 ms，不是心搏尺度验证 | 将当前 full/small 作为 frozen baseline；主模型优先 small；用 dl_fs/seconds kernels/dilation 做配对消融 |
| ShapeFormer port | shapelet branch + generic Conv2d width8 + attention；shapelet len128/stride64；3/class；embedding128+48 | 与第三章描述相符，且第三章已披露 unused layers、token0、依赖与历史 protocol 问题 | 原始 ShapeFormer 使用 PISD、相近双分支结构；官方实现本身也含若干特殊/不对称实现；原始运行配置与本项目不同 | 概念上有意义，但当前不适合作为 400 Hz raw-sample 主比较：依赖不自包含、outer-fold early stop、O(T²) | 先修 protocol 与 self-contained discovery；使用 downsample/patch tokens；修完前标 experimental |

## 6.1 Compact 1D-CNN

代码与第三章的 CNN 表格高度一致，因此这里不是“代码偏离论文”，而是“论文引用和命名需要更准确”。当前网络有 79,139 个可训练参数，总下采样倍数 16，卷积栈最长局部感受野约 152 samples（0.38 s@400 Hz）。

合理性：对 29 名参与者来说，79k 参数比原始 FCN 更保守，适合作为低容量 baseline。

局限：两次 pool=4 会快速丢失精细相位；0.38 s 感受野不能覆盖多数完整心搏，但 GAP 可以汇总整窗局部模式的出现频率。

论文修正：引用 Wang 等人可作为 1D-CNN/FCN 背景，但必须写“project-specific compact CNN”，不能写成 exact FCN reproduction。

## 6.2 InceptionTime full / small

当前实现保留了原方法最重要的结构：1×1 bottleneck、三个并行卷积尺度、pool branch、六个 module、每三个 module residual、GAP。项目把 40/20/10 改成 39/19/9，以获得奇数核和对称 same padding；这在工程上合理，但没有自动获得“适合 400 Hz PPG”的生理意义。

Full port 约 456,579 参数，Small port 约 57,027 参数；在 29 人 cohort 上，Small 更符合容量控制逻辑。

当前是每 fold/seed 一个网络；原始 InceptionTime 名称通常指五个独立网络的 ensemble。论文已经意识到这一点，应始终使用“single-network port/derived model”。

同通道 residual shortcut 使用 BN-only，而官方实现仍用 1×1 projection + BN；这是小偏差，需要 architecture test 和明确说明，但不是当前性能瓶颈的首要嫌疑。

模型的全局平均池化能够利用整个窗口的局部激活分布，但卷积单元本身缺少多搏长时序关系；PPI/PRV 仍应主要由 feature branch 提供。

## 6.3 39 点卷积核是否适合 400 Hz PPG？

直接回答 可以作为局部形态 baseline，但不能被视为已经针对 400 Hz PPG 充分设计。39 点只对应 97.5 ms；它很适合观察 pulse upstroke、短时边缘和运动瞬态。即使沿六个最长分支堆叠，理论局部感受野也只有约 0.573 s；在心率低于约 105 bpm 时仍短于一个完整周期，更不能直接建模多搏 PRV 或恢复趋势。

| 对象 | samples | 400 Hz 对应时间 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单个 Inception 长核 | 39 samples | 0.0975 s | 局部上升沿、切迹/局部形态；不是完整心搏 |
| 单个中核 | 19 samples | 0.0475 s | 非常局部的边缘/高频形态 |
| 单个短核 | 9 samples | 0.0225 s | 局部导数、传感器/运动瞬态 |
| Full Inception 最长堆叠路径 | 229 samples | 0.5725 s | 可覆盖部分心搏；在 HR<约105 bpm 时通常不足一个完整周期 |
| Small Inception 最长堆叠路径 | 115 samples | 0.2875 s | 更偏局部形态 |
| Compact CNN 最长局部感受野 | 152 samples | 0.3800 s | 两次 stride-4 pooling 后的局部上下文 |
| 35 bpm 心搏周期 | 约686 samples | 1.714 s | 论文 peak cleaning 下界对应的慢心率周期 |
| 60 bpm 心搏周期 | 400 samples | 1.000 s | 典型完整心搏 |
| 105 bpm 心搏周期 | 约229 samples | 0.571 s | 刚好接近 full Inception 最长局部 RF |
| 210 bpm 心搏周期 | 约114 samples | 0.286 s | 论文 peak cleaning 上界对应的快心率周期 |

因此，正确的工程结论不是“39 一定错误”或“直接改成 399”，而是：

把 acquisition fs 与 DL fs 分开：形态/peak/PRV 保留 400 Hz；DL 可在抗混叠后测试 100/160/200 Hz。

用秒而不是 sample 定义 kernel：例如 short/medium/long physical durations，再转换成奇数 sample 数。

在 400 Hz 上需要更长上下文时，优先测试 dilation、modality-specific stem 或受控 downsampling，而不是无节制增大普通卷积核和参数量。

所有采样率/卷积核消融必须使用同一 frozen folds、同 seeds、相近参数预算和同训练协议。

评价不能只看 mean BA；还要看 weakest-class、calibration、train-validation gap、runtime 和 memory。

| 建议实验 | DL fs | 示例物理长/中/短尺度 | 目的 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基准 | 400 | 0.0975 / 0.0475 / 0.0225 s（39/19/9） | 保留历史可比性 | 不能称生理优化 |
| B 采样率消融 | 200 | 约0.40 / 0.15 / 0.05 s -> 81/31/11 | 扩大局部 RF、减小序列长度 | 先低通抗混叠 |
| C 推荐候选 | 160 | 约0.40 / 0.15 / 0.05 s -> 65/25/9 | 兼顾 40 Hz gyro 与计算量 | Nyquist 80 Hz |
| D 轻量候选 | 100 | 约0.40 / 0.15 / 0.05 s -> 41/15/5 | 显著降低 ShapeFormer/CNN 成本 | gyro 40 Hz 接近 Nyquist，滤波要严格 |
| E dilation | 400 | 39/19/9 + dilation 2/4 | 扩大 effective RF | 参数和 padding 需 matched |

## 6.4 ShapeFormer

ShapeFormer 的双分支思想对 PPG 是有吸引力的：shapelet 可寻找局部 discriminative morphology，global attention 可整合跨时间位置。但当前项目版本还不适合当作最终主模型。

长度 128 的 shapelet 在 400 Hz 下为 0.32 s，属于一个心搏的局部片段；这本身可以合理，但必须记录为秒并做 fs-aware ablation。

generic branch 对 sample token 做 self-attention。5 s 窗口为 2000 token，注意力矩阵规模约 4 million/头；30 s 为 12000 token，约 144 million/头，训练显存和统计效率都不理想。

PISD 依赖硬编码外部路径，fallback discovery 与原论文不同；模型身份和复现性不稳定。

历史 trainer 按 outer validation-window BA 选 epoch；这比架构偏差更严重，必须先修。

推荐路线：抗混叠降采样或 patch token；本地固定 PISD；同一 Trainer/Evaluator；修完前在论文中标 experimental。

# 7. 当前结果应该如何解读

仓库已存的 2026-06-30 generalization sweep 完整报告是目前最有价值的结果证据之一。其 summary 记录 1160 次 run、232 个配置（224 个 generalization 配置与 8 个 fixed references），每个配置 5 次 repeat。最佳总体配置来自 fixed_reference，mean subject BA=0.623、macro-F1=0.615、worst-class F1=0.521；最佳新 generalization-grid 配置 mean subject BA=0.581。该报告使用 5-fold StratifiedGroupKFold、no early stopping、400 Hz，仍属于同一 cohort 上的配置比较与 OOF validation，而不是独立测试集。

不能据此下的结论 不能说 InceptionTime 已经达到独立测试泛化 62.3%；不能把 ShapeFormer 历史分数与 fixed-epoch Inception 直接排名；不能因为某次 sampler removal 提升就宣称 sampler 普遍有害；不能把同一 cohort 中选出的最佳配置当作无偏最终性能。

该结果可以安全支持的表述是：

在当前 29 人、subject-grouped 的指定 fixed-reference 配置下，单网络 InceptionTime 的探索性 mean OOF subject BA 约为 0.623；新 generalization grid 的最佳值约为 0.581；

训练—验证差距和 fold variability 仍明显，样本量而非单纯模型容量是主要限制之一；

窗口 sampler、训练冗余和 aggregation 的作用需要 matched split/seed ablation；

下一轮应冻结 protocol，比较 raw、feature-only、正确 file-level fusion 和 physical-time model variants。

# 8. 代码必须修改与必须新增的模块

| P0 模块 | 必须动作 |
| --- | --- |
| 唯一入口与配置 | 新建 canonical `python -m ppg_frailty.cli run --config ...`；禁止论文结果使用脚本隐式默认。 |
| Manifest/QC/Folds | 建立版本化 record manifest、QC reason code 和 frozen SGKF5 split file。 |
| Signal views | 统一 x_native/x_filter/x_AR/IMU profile；短记录禁止静默 causal fallback。 |
| Window contract | 统一 window planner、end-align、overlap、cap、padding mask；明确 5 s/50% reference。 |
| Feature registry | 逐项实现/冻结 PRV、morphology、dual-wavelength、spectral；保存单位、公式、eligibility、schema hash。 |
| SQI | 实现 fold-local Q_rate/Q_morph，基于 amplitude-preserving signal；输出可解释 component/reason。 |
| 模型训练 | 三个家族使用同一 Trainer；outer fold 不做 early stopping；ShapeFormer 修复前不进主 leaderboard。 |
| 文件级融合 | window embeddings 先 pool 成 file embedding，再融合一次 complete feature vector。 |
| 聚合/OOF | window→file→participant；保存三层 probability 与 provenance。 |
| Bundle | 保存 preprocessing、feature registry、imputer、scaler、pooler、weights、class map、commit 和 golden inference。 |
| Tests/CI | 新增 unit/integration/regression tests 和 CPU GitHub Actions。 |

| P1 模块 | 必须动作 |
| --- | --- |
| ShapeFormer repair | 本地化 PISD、去 outer-fold selection、patch/downsample tokenization、接统一 SQI/sampler/evaluator。 |
| DL fs/kernel study | 100/160/200/400 Hz、physical-time kernels/dilation、matched parameter/folds/seeds。 |
| ArtifactReducer interface | identity、NLMS、至少一种 decomposition；统一 x_AR 与 post-SQI。 |
| PTT-PPG benchmark | ECG R-peak reference；HR/IBI error、coverage、failure rate，按 activity 分层。 |
| Nested/locked evaluation | 在资源允许时用 nested grouped CV；至少锁定配置后再做不参与选择的 final evaluation。 |

# 9. 必须运行的测试

| 测试组 | 最低测试内容 |
| --- | --- |
| 数据与 leakage | manifest 唯一性、role/class counts、SGKF 无 group overlap、所有 fitted object 训练 ID 审计、held-out sentinel 不影响 scaler/SQI/shapelet。 |
| 预处理 | 插值 gap 边界、零相位 impulse/peak test、PPG passband、IMU 20/40 Hz、gravity synthetic orientation、resample anti-alias。 |
| 窗口 | start/hop/end-align、短记录 policy、padding mask、window cap、工程和 DL 覆盖一致性。 |
| 峰值/PRV | 合成 pulse train、35-210 bpm 边界、异常 interval、真实 timestamp、RMSSD/SD1/SD2、Welch band、SampEn eligibility。 |
| 形态/双波长 | valley baseline、width、area、median/MAD、AC/DC/PI/ratio、rho0/rho_max/lag。 |
| SQI/伪影 | flatline/clipping/gap、Q_rate/Q_morph 分离、fold-local normalization、identity alignment、post-denoise re-gate。 |
| 模型 | 参数量、输入输出 shape、变长/遮罩、梯度 finite、同 seed determinism、CPU smoke。 |
| ShapeFormer | 无外部硬路径、discovery train-only、outer labels 不可见、patch/downsample memory bound、shapelet seconds metadata。 |
| 融合/聚合 | file feature 不按 window 重复；复制一个 window 不应改变 file-equal aggregate；quality 权重改变时结果应改变。 |
| 评估 | 每个 participant 每 fold/seed 一条 OOF subject probability；指标用 participant unit；paired delta 对齐 split/seed。 |
| 缓存/bundle | config/source/input/schema 改变即 cache miss；save-load logits/probabilities 与 golden record 一致。 |
| 统计 sanity | label shuffle 接近机会水平、technical metadata ablation、sampling rate/kernel matched ablation、train/val gap。 |

# 10. 剩余工作量与时间估算

估算假设 一名熟悉当前项目的全职开发/研究者，RTX 4080 可用，内部数据路径稳定，不新增参与者或人工标注；Codex 可生成代码和测试，但所有科学决策、结果核验和论文同步仍需人工完成。GPU 日可与部分工程工作并行。

| 阶段 | 工作包 | 估算 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-A | 冻结基线与协议 ADR | 2-3 人日 | canonical entrypoint、config registry、commit/input/schema hash、aggregation/epoch/QC 决策文件 |
| P0-B | Manifest、QC、fold registry | 3-5 人日 | records_v1.parquet/csv、qc_report、folds_v1.csv、leakage tests |
| P0-C | 统一 signal views / window planner / cache | 4-6 人日 | PPG/IMU preprocessing package、zero-phase policy、DL resampling、mask、cache invalidation |
| P0-D | 特征 registry 与公式一致性 | 5-8 人日 | PPI timestamp object、PRV/morphology/spectral v1、fixed vector、技术字段隔离 |
| P0-E | 统一三个模型训练/评估 | 4-6 人日 | 同 folds/seed/loss/sampler；outer fold 不 early-stop；OOF probabilities |
| P0-F | 文件级融合与完整 bundle | 3-5 人日 | FileBagDataset/pooling、完整 feature vector、imputer/scaler/preprocess 保存与 round-trip |
| P0-G | 测试、CI、static reference rerun | 4-7 人日 + 3-6 GPU日 | unit/integration/regression、三模型 matched runs、报告生成 |
| P1-A | ShapeFormer 可复现与 400 Hz 修复 | 5-8 人日 + 2-4 GPU日 | 本地 PISD、patch/downsample、inner/fixed epoch、同 protocol |
| P1-B | SQI + motion/artifact branch | 10-16 人日 + 4-8 GPU日 | Q_rate/Q_morph、routing、NLMS/至少一非线性方法、post-gate |
| P1-C | PTT-PPG 外部 benchmark | 4-7 人日 + 1-3 GPU日 | ECG-reference HR/IBI metrics、coverage/failure、可引用结果 |
| P2 | 部署/移动端（只有论文继续声称时） | 8-15 人日 | export、runtime preprocessing、latency/memory/quantization、device parity |

| 目标范围 | 大致剩余量 | 日历时间（1人） | 可以对外声称什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 论文可辩护的静态核心 | 约18-28人日 + 3-6 GPU日 | 约4-6周 | 静态 B/R 角色、三模型 matched protocol、raw/feature/fusion、完整 OOF；motion 明确为未完成/探索。 |
| B. 按第三章当前文字基本完整实现 | 再加约19-31人日 + 7-15 GPU日 | 总计约7-10周 | endpoint SQI、至少三种 artifact family、外部 PTT-PPG benchmark、ShapeFormer 修复。 |
| C. 研究级部署/移动端 | 再加约8-15人日 | 总计约9-13周 | 可加载 bundle、设备端一致性、latency/memory/quantization 证据。 |

最快且科学上最稳妥的路径 先完成范围 A，并把第三章中未接入的 motion/mobile 内容改成 proposed/optional。不要为了“让论文看起来完整”同时开发所有伪影算法；先让静态核心的每个结论都能由一个 config、一个 fold file、一个 OOF artifact 和一个 model bundle 复现。

# 11. 建议立即冻结的科学决策

| 决策 | 推荐冻结内容 |
| --- | --- |
| 主数据范围 | Primary benchmark = B + R1-R4 static/reference roles；all roles/motion 为独立 secondary experiment。 |
| 主窗口 | Reference raw model = 5 s / 50% overlap；其他长度只作为 ablation，不再依赖 CLI default。 |
| 主聚合 | window → file（quality/mask aware）→ participant（role-aware/equal-file）。“直接全部 windows”仅作 ablation。 |
| epoch 选择 | outer fold 绝不 early-stop；用 inner grouped split 或预注册 fixed epoch。 |
| CNN 命名 | CompactCNN1D，不是 Wang-FCN reproduction。 |
| Inception 命名 | InceptionTime-derived single-network port；full/small 为同一家族；5-network ensemble 只有真正运行时才能使用该称呼。 |
| ShapeFormer 状态 | experimental，直到 self-contained、protocol-matched、outer-isolated、downsample/patch tests 通过。 |
| 采样率 | 采集/特征 400 Hz；DL fs 独立配置并通过抗混叠重采样。 |
| PRV | 长静态记录计算完整频域/entropy；短任务只计算资格满足的 HR/PPI/时域指标。 |
| motion | 在外部数据完成定量验证前，不把内部 dynamic denoising 当成已验证性能。 |

# 12. 论文第三章需要同步修改的表述

把“implemented/used in the pipeline”与“candidate/proposed/not used in primary experiment”逐项分开，特别是 Q_rate/Q_morph、四类 artifact methods、feature matrix、mobile deployment。

在每个结果表中写出实际 roles、window length/overlap、model variant、epoch rule、sampler、SQI、aggregation、fold version 和 seed set。

CNN 改为 project-specific compact 1D-CNN；Inception 改为 single-network port；ShapeFormer 写清 discovery method 与非等价改动。

统一 validation/test 术语：当前 5-fold held-out folds 是 OOF validation，不是独立 test set。

解决 aggregation 内部冲突，并让代码和公式一致。

解决 PRV 5 min 与 60 s 资格冲突；最好用 feature registry 表直接生成论文表格。

删除“所有 deep models 均输入 8-channel raw + optional features”这类过度概括；明确每个 mode 的样本单位和融合位置。

Mobile Deployment 章节若暂不实现，应明确为 future work 或删除空章节。

# 13. 推荐执行顺序

1. 冻结 commit、数据 manifest、QC、folds；禁止继续产生不可比较的新 run。

2. 给当前代码加 characterization tests，记录历史参数量、特征列和 reference metrics。

3. 统一 preprocessing/window/cache，并实现 feature registry。

4. 去除 outer-fold early stopping；建立统一 Trainer/Evaluator/OOF writer。

5. 改正 file-level fusion，保存完整 bundle。

6. 在同一 protocol 下重跑 CompactCNN、Inception full/small 和 repaired ShapeFormer。

7. 运行 DL sampling-rate/kernel physical-time ablation。

8. 最后再接 endpoint SQI 和 artifact reducers；用 PTT-PPG 做外部定量 benchmark。

9. 根据实际完成范围同步第三章；未完成模块明确标 proposed。

# 附录 A：关键文件及审计用途

| 文件/目录 | 审计用途与处理建议 |
| --- | --- |
| frailty_3class_classifier.py | 当前静态数据、预处理、特征、传统 ML、CNN/Inception、SQI、训练/评估和保存的主要单体脚本。 |
| frailty_3class_overfitting_sweep.py | 较严格的 fixed-epoch generalization sweep、sampling/loss/regularization ablations。 |
| frailty_3class_holdout_eval.py | 历史 holdout/fixed-reference 路径；需核对与 canonical protocol 的关系。 |
| shapeformer_port.py | ShapeFormer local port、shapelet discovery、external PISD wrapper 和 trainer。 |
| frailty_3class_cnn_fusion.py | 历史/并行 fusion 实现；不能与 main 中 FeatureFusionClassifier 混用而不做 parity。 |
| ppg.py | 旧 PPG 分析、peak/feature 逻辑；用于 parity，不应继续作为第二个无版本定义源。 |
| funcs.py | 旧通用 signal/feature utilities；需 inventory 后纳入统一模块或废弃。 |
| ppg_peak_hr_gating_train.py | 动态 peak/HR gating 大脚本；代码存在但未形成 frailty canonical branch。 |
| pttppg_detector_*.py / pttppg_* | 运动 detector/denoiser 多代实验；需要统一接口、状态和 benchmark。 |
| analyze_sweep.py | 结果聚合/ranking；需接统一 run manifest 和完整性检查。 |
| _agent/MODULES.md | 当前模块和历史状态说明，比 README 更接近真实开发状态。 |
| _agent/TODO.md | 已有长期规划；本报告将其压缩为 P0/P1/P2 可验收路径。 |
| README.md | 目前明显过时；最终应成为 canonical quickstart。 |
| pyproject.toml | 环境和依赖声明不完整/版本不一致。 |
| results_frailty3/...generalization_rank2 | 当前重要 static generalization audit 与分析报告。 |

# 附录 B：模型架构计算与证据说明

参数量和局部感受野由当前代码结构直接计算：

CompactCNN1D: 79,139 trainable parameters；RF 计算顺序 conv9 → pool4 → conv9 → pool4 → conv7，得到 152 samples。

Full Inception single network: 456,579 trainable parameters；六个最长 39-point branch 串联的理论 RF = 1 + 6×(39-1) = 229 samples。

Small Inception: 57,027 trainable parameters；三模块 RF = 1 + 3×38 = 115 samples。

这些是局部 feature-unit 的理论感受野；GAP/attention 的全窗汇总能力与“单个单元是否看到完整心搏”必须分开解释。

# 附录 C：主要来源

论文第三章（用户上传）：Pipeline Design and Implementation；审计引用范围包括 L5-L29、L383-L647、L649-L1364、L1457-L1918、L2084-L2257。

项目仓库 dev0：https://github.com/KaifengXuuu/PPG-Frailty-pipeline/tree/dev0  链接

当前主 classifier：frailty_3class_classifier.py @ 2eca0ecf  链接

当前 ShapeFormer port：shapeformer_port.py @ 2eca0ecf  链接

InceptionTime 论文：Ismail Fawaz et al., InceptionTime: Finding AlexNet for Time Series Classification, Data Mining and Knowledge Discovery / KDD 2020.  链接

InceptionTime 官方实现：hfawaz/InceptionTime  链接

Wang-FCN 官方参考实现：hfawaz/dl-4-tsc, classifiers/fcn.py  链接

ShapeFormer 论文/实现：Le et al., ShapeFormer; xuanmay2701/shapeformer  链接

最终结论 当前项目的最大价值已经不在“再写一个模型”，而在把已有研究资产收束成一个不可误用、可审计、能从原始文件复现到 participant OOF probability 的系统。完成 P0 后，论文的静态核心可以成立；完成 P1 后，第三章关于运动伪影和 ShapeFormer 的完整叙述才基本成立。